四川发展国润水务投资有限公司

建工·雅龙湾项目给水户表安装工程

部分材料及施工采购

综合比价文件

项目名称：建工·雅龙湾项目给水户表安装工程部分材料及施工采购

采 购 人：四川发展国润水务投资有限公司

日    期：2022年4月26日

# 第一部分 采购公告

- 项目名称：建工·雅龙湾项目给水户表安装工程部分材料及施工

- 项目基本情况：

1.本次给水户表安装工程共包含水表558只。其中：DN20计量表550户，DN150监控计量表1套、DN100消防计量表2套、DN40消防计量表1套（详细内容详见附件）。

2.给水户表安装包含计量水表1套及表前、后阀门各1只，居民水表安装在各楼层管道井内，商业水表安装在每层水表井内。

3.给水户表安装工程与项目给水管网安装工程同步进行施工。

4.工期：从甲方发布开工令起27个日历天完成。

三、采 购 人：四川发展国润水务投资有限公司

四、采购项目具体要求：楼板户表及供水管网安装、相应各类材料材料，施工和材料采购必须符合国家、四川省及雅安市规定的质量标准和环保要求，保证使用安全、施工质量达标。

五、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加综合比价）；

2、资质：建设行政主管部门颁发的房建施工总承包三级及以上资质/具有独立营业执照，经营范围包含采购材料。

3、人员：拟派项目经理（项目负责人）具有房建工程专业二级注册建造师证书或建筑专业中级职称，设置专职质量负责人和安全负责人，分别持有国家或建设部核发的工程师职称和安全员上岗证。

4、业绩：近年（2019年01月01日至投标截止时间，不少于3年）已完成的项目共不少于2个供水管网施工类似工程业绩。

5、本次采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次综合比价，否则该响应无效。

六、其他要求

1.此次报价均为含税价格, 含材料费、运费、税费、保管费等相关费用。

七、综合比价文件获取方式：

邮件、网站下载或纸质版获取。

八、响应文件递交截止时间及地点：

（一）响应文件递交截止时间为2022年 4月29日上午9:30，综合比价开始时间为2022年4月 29日上午9:30；

（二）响应文件递交及综合比价地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到到四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座一楼大厅（竞争性谈判地点），逾期不予接收。【允许以快递方式送达】

九、联系方式

采购人：四川发展国润水务投资有限公司

联系人：何先生

电  话：17743226250

邮  箱：569101026@qq.com

四川发展国润水务投资有限公司

2022年4月26日

# 第二部分  供应商须知

## 一、综合比价文件

（一）综合比价文件的澄清

供应商对综合比价文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2022年 月 日 。采购人对所质疑事项在2022年 月 日 前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意综合比价文件所有条款内容，无异议。

采购人对综合比价文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是综合比价文件不可分割的部分。当综合比价文件、综合比价文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）综合比价文件的修改

在综合比价响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改综合比价文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为综合比价文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对综合比价文件修改部分进行研究并修改综合比价响应文件，采购人可酌情推迟综合比价响应文件递交截止时间和综合比价时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

（三）要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额：人民币（大写） 壹万元 （¥ 10000.00 元）。转账的投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户的，投标保证金在投标有效期内保持有效；招标人最迟应当在书面合同签订后 5个工作日内，退还中标人和未中标人投标保证金。指定账户信息如下:

付款单位：四川发展国润水务投资有限公司；

付款账号：511601016018800075952

开户银行：交通银行四川省分行营业部

## 二、综合比价响应文件

响应供应商应认真阅读综合比价文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照综合比价文件要求提交全部资料，或者没有对综合比价文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次综合比价的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其综合比价将被拒绝。

综合比价响应文件包括：1.法人身份证、授权人身份证、营业执照及相关公司资质复印件盖鲜章；2、人员及相关执业证书；3.报价文件。

综合比价响应文件一式六份，正本一份副本五份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

6.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

7.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

供应商为法定代表人参加综合比价的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加综合比价的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

- 技术文件

包括不限于

1.施工方案

2.材料采购计划

3.进度计划

（三）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为综合比价的最终报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

## 三、综合比价响应文件的编制

1.报价文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.综合比价响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于2022年 月 日上午 之前（指综合比价邀请中规定的综合比价日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 四、综合比价响应文件的递交

（一）综合比价响应文件的递交

1.综合比价响应文件必须在综合比价响应文件递交截止时间前送达到综合比价文件中指定的递交地点；

2.在递交综合比价响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟综合比价响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）综合比价响应文件的修改和撤回

1.在综合比价响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其综合比价响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回综合比价响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“综合比价响应文件修改”或“综合比价响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从综合比价响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其综合比价响应文件。

（三）发生下列情况之一的综合比价响应文件拒绝接收。

1.在综合比价响应文件递交截止时间以后送达的综合比价响应文件；

2.未按照综合比价文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的综合比价响应文件；

4.以电讯形式送达的综合比价响应文件。

## 五、综合比价办法和综合比价事宜

采购人依照有关规定，并根据本次综合比价项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共3人组成，进行成交候选供应商的确定。

（一）综合比价办法

本次评审办法是综合比价法，并实行最高限价984187.7元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，通过资格审查且报价最低的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;（3）单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;（4）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）综合比价程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布综合比价及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各综合比价响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启除报价文件以外的所有文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的报价文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可离场；

7.评审小组确认通过资格审查且综合评分最高的供应商为中选候选人。

8.评审小组及相关监管部门签字确认综合比价结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商响应文件无效：

1.未按综合比价文件要求的递交时间、格式及相关要求递交响应文件的；

2.未实质性响应综合比价文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.响应文件有效期不符合综合比价文件要求的；

7.响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目响应；

10.联合体应提交联合体协议，否则，为无效响应。联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

11.非委托代理人或法定代表人现场提交报价的。

12.评审小组一致认为报价明显不合理的；

13.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

14.超出综合比价文件规定最高额限价的；

15.没有按照综合比价文件要求提供保证金的；

16.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次综合比价不成立，采购人将重新组织采购:

1.在响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）综合比价原则

1.客观性原则：评审小组将严格按照综合比价文件的要求，对供应商的综合比价响应文件进行认真评审；评审小组对综合比价响应文件的评审仅依据综合比价文件本身，而不依据综合比价文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评审小组将按照统一的综合比价原则和综合比价方法，用同一标准进行评审。

3.独立性原则：综合比价工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

4.保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证综合比价在严格保密的情况下进行。

（六）综合评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 60分 | 1.满足文件要求且有效报价价格平均价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)*60； | 共同评分因素 |
| 2 | 施工组织设计（包含质量、安全、进度计划等） | 35分 | 1.施工方案合理全面，能指导施工，技术措施具体，针对性强，总分值10分。根据以上评分标准进行评价，评分分为四档：“优秀”得8-10分，“良好”得5-7分，“中等”得1-4分， “不符合”不得分。 2.质量、安全、环境保护管理体系设置完善，措施科学齐全，能实现各项管理目标，总分值5分。根据以上评分标准进行评价，总分值5分.根据以上评分标准进行评价，优秀得5分，良得4分，中等得2-3分，“不符合”不得分。 3.施工工期能响应招标文件要求，进度计划与措施安排科学合理，总分值15分；根据以上评分标准进行评价，评分分为四档：“优秀”得12-15分，“良好”得7-11分，“中等”得1-6分，“不符合”不得分。 4．资源配备计划周全，能确保资源供应满足各阶段施工需求。总分值5分.根据以上评分标准进行评价，优秀得5分，良得4分，中等得2-3分，“不符合”不得分。 | 技术评分因素 |
| 3 | 人员要求 | 5分 | 拟投入的负责人具备省级以上住房城乡建设行政主管部门办法的安全生产考核合格证B证，在此情况下，具备以下条件的得分具有二级及以上注册建造师证书（房建工程）得5分；具备中级及以上职称（房建工程）得3分；具备其他工程类二级及以上证书得1分。 注：以上人员均须提供证书复印件加盖单位鲜章。 | 共同评分因素 |

## 六、中选通知

（一）综合比价结束2个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 七、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后2个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）综合比价文件、中选人的综合比价响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

## 八、价款支付

详见合同主要条款。

## 九、保密

（一）公布报价以后，有关综合比价响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除综合比价响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其综合比价响应文件的事宜。

（三）综合比价双方应分别为对方在综合比价响应文件和综合比价文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十、其它

该综合比价文件的解释权和修订权属“四川发展国润水务投资有限公司”。

# 第三部分  综合比价响应文件格式

## 一、资格证明文件

- （一）资格证明文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

四川发展国润水务投资有限公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的综合比价文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）综合比价活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足综合比价文件中全部实质性要求。

3.综合比价响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守综合比价文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行综合比价双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部综合比价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

9.我公司承诺完全响应本综合比价文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交综合比价响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，综合比价响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

四川发展国润水务投资有限公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的综合比价和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：

本授权书适用于法定代表人不亲自参加综合比价的。

- （五）供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）

- （六）供应商业绩项目一览表

近3年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目建设方 | 项目建设方 联系人及电话 | 项目总金额 （元） | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附合同证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

## 二、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

## 三、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

# 合同主要条款

发包方（甲方）：四川发展国润水务投资有限公司

承包方（乙方）：

甲乙双方经过认真协商，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程专业分包事宜协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。

- 工程项目和承包范围

1、工程名称：建工·雅龙湾给水工程自来水管网安装

2、工程地址：雅安市名山区建工·雅龙湾

3、承包范围：按照甲方提供的施工图示内容施工。

二、承包方式

1、设计范围内，除甲方提供的部分材料（计量表）外，其余材料及安装劳务费实行总价包干。

2、施工过程中所需的防护用品及施工器具由乙方自行准备并运送至施工现场完成工程施工。

三、工作内容：设计范围内的所有自来水管网及户表安装。

- 合同价及组成

1、固定合同总价为：       元，本合同为固定总价合同，结算金额不作调整。

2、合同价组成由劳务      元，材料采购       元构成合同总价。

3、本合同总价包含税率为9%的增值税专用发票。

- 支付方式

1、乙方材料及作业人员进场后5个工作日内，甲方向乙方支付合同金额20%预付款。

2、工程完工竣工验收合格后30日内（乙方向甲方提供全额增值税专业发票后），支付至合同金额97%。

3、竣工验收合格后乙方向甲方提供合同金额3%的质保金保函，保函有效期两年。本项目质保期为两年，质保期自甲方验收合格之日起计算，质保期满后支付剩余工程款。乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围为本合同约定乙方施工的全部工程内容。属于质保期范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2日内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费由乙方承担。

六、施工工期

1、开工日期：开工日期以甲方发布的开工令时间为准。

2、施工工期：从甲方发布开工令起27个日历天完成。

七、质量检验与验收

1、工程竣工后，乙方及时通知甲方，甲方在10日内组织建设单位（业主）、中标方按相关验收标准对工程进行检测验收，工程验收合格的，甲乙双方授权代表共同签署验收单。

2、工程验收不合格的，乙方应及时派人到场整改至合格，乙方整改期超过甲方给定整改工期的视为乙方违约。因乙方原因导致工程验收不合格而整改的，整改造成甲方材料损失的甲方有权在工程款中直接扣除。

3、乙方材料进场必须经过甲方及建设业主单位验收合格后，才能投入使用。

4、所有完工管道必须按照相关规范进行管道试压，试验压力按照设计要求及相关规范要求，试压合格才能进行竣工验收。

5、双方若发生争议，应协商解决。如果双方协商不成，由工程所在地法院诉讼解决。

八、安全、文明施工

1、工程施工中的安全管理及安全事故由乙方自行负责，因甲方原因而造成的安全事故及因此而产生的相关费用及赔偿责任由甲方负责。

2、乙方应认真执行国家安全生产的方针政策、法规指令，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，杜绝人身伤亡事故，并做到文明施工。

3、乙方在施工中造成自身人员人身损害或财产损失以及任何第三方人身损害或财产损失的，与甲方无关，由乙方承担相关费用及全部赔偿责任。乙方不得煽动、放任受损害人员进行闹访或者其他影响甲方正常生产经营、商誉的活动。

4、施工中做到工完场清料净。对现场零乱，文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，产生费用由乙方负责。

九、疫情防控

乙方施工人员进入施工现场必须遵守雅安市名山区疫情防控的相关规定。积极配合施工场地所属管理单位对疫情防控工作。

- 甲方的权利和义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施项目管理工作。甲方现场代表为          ，联系方式：          。

2、提供用于指导施工的图纸，施工图变动部份的设计变更；并及时书面方式告知乙方。

3、负责有关部门联系，协调现场工作。

4、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十一、乙方的权利和义务

1、对本合同专业分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，组织专业熟练工人投入工作并保质保量全面履行合同义务。

2、乙方在施工过程中必须服从甲方工作安排。

3、委派工地履行合同项目经理：       ，联系方式：          。

4、负责安全文明施工、按照施工规范组织人员施工、按时支付施工人员报酬;

5、对于工程进度、质量、安全生产及现场文明施工不符合甲方要求的，应按甲方要求限期完成整改；

6、乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性；

7、乙方应为其履行合同的全部员工办理工伤保险及人身意外伤害保险，相应保险费已包含在工程款中；

8、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，负责对整个施工现场的首次保洁；

9、工程完工验收合格后及时协调供水，负责竣工资料的整理和提交；

10、乙方与其员工之间的劳动、工资、工伤等所有争议、纠纷概由乙方自行与员工协商解决，与甲方无关，甲方无须为乙方或代乙方支付任何的费用或承担任何的责任；

十二、违约和争议

1、甲乙合同双方当事人中的任一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方负责赔偿对方全部损失。

2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、因乙方原因延期完工，每逾期一日，应向甲方支付人民币10000元违约金，以此类推，甲方有权在工程款中直接扣除违约金部分。

4、所提供的项目管理人员必须与投标名单一致且必须到场坐班，严禁兼职。如发现现场人员与投标文件不符，或出现管理人员缺勤的情况，乙方每次应向甲方支付人民币5000元违约金，甲方有权在工程款中直接扣除违约金部分。

5、双方若发生争议，应协商解决。如果双方协商不成，由工程所在地法院诉讼解决。

。

十三、其他

本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。本合同至订立之日起生效，合同约定分包内容完成、合同价款付清后即告终止。

（此页无正文）

附件：

《营业执照》

《资质证书》

《安全生产许可证》

附表：《乙方采购材料明细》

《施工图纸》

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定委托负责人（签字）：           负责人（签字）：

电话号码：                         电话号码：

账户：                             账户：

合同签订时间：  年   月   日

附件一、安全生产协议书

安全生产协议

发包人：

承包人：

为在                          工程施工合同的实施过程中 创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                公司（以下简称“甲方”）与

（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

- 甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理， 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施 工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家、四川省、雅安市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检 查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横 向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴 力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安 全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准 上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人 员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方 式转让给任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防 护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备及防护设施均应定期检查，并有安全员的签字记录， 保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工 现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，相关 费用承包人承担。同时，根据造成事故的严重程度，由承包人向发包人支付违约金，具体标准为： 每重伤1人，支付违约金20000. 00元；每死亡1人支付违约金40000. 00元。以上违约金发包人有权从承包人履约担保或应付承包人的款项中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，承包人还应 当赔偿甲方因此而产生的损失。

本合同一式四份，双方各持两份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生 效，全部工程验收后失效。

发 包 人：      （公章）      承 包 人：       （公章）

法定地址：                    法定地址：

法定代表人：    （签字）      法定代表人：     （签字）

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

邮政编码：                    邮政编码：

附件二：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：_________________________________

承包人：_________________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：________

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_________年；

3、装修工程为________年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年；

5、供热与供冷系统为________个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________年；

7、其他项目保修期限约定如下：________年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：________。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人：      （公章）      承 包 人：       （公章）

法定地址：                    法定地址：

法定代表人：    （签字）      法定代表人：     （签字）

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

电子邮箱：                    电子邮箱：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

邮政编码：                    邮政编码：

附件三：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：____________________________

承包人：____________________________

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发 包 人：          （公章）    承 包 人：          （公章）

法定地址：                      法定地址：

法定代表人：        （签字）    法定代表人：        （签字）

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

开户银行：                      开户银行：

帐    号：                      帐    号：

邮政编码：                      邮政编码：

# 第五部分 工程量清单

注：工程量清单编制、投标报价及工程量清单计价表等按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关配套规定执行，工程量清单说明、投标报价说明、其他说明以及工程量清单计价表不得与此相抵触。

# 第六部分   图纸

1.图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |